Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden Koning Albert II-laan 35 bus 34 1030 Brussel T 02 553 32 41 E vipa@vlaanderen.be www.departementwvg.be www.vipa.be

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vooroverleg 1

Bespreking masterplan en projectdefinitie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

(bij voorkeur in combinatie met de administratieve begeleidingsvergadering of met overleg 2 als er al ontwerpschetsen beschikbaar zijn)

# Aanwezig

Voorziening

VIPA

Functioneel adviseur FUNCA 
(te beoordelen door BTA en afhankelijk van vraagstelling en sector, anders FUNCA pas bij overleg 2)

# Beschikbaar

Info zakelijk recht

Info bestaande infrastructuur

Info masterplan en projectdefinitie

Info voortraject (al concreet ondernomen stappen: aanduiding architect, verwerving grond …)

# Vooraf te bezorgen - minstens 1 week vóór het overleg

Minstens duidelijke samenvatting van de projectgebonden vraagstelling of masterplan/projectdefinitie (niet-projectgebonden vragen worden bij voorkeur behandeld tijdens de administratieve begeleidingsvergaderingen)

# Doel

Evalueren of masterplan juiste keuzes maakt/moet herzien of uitgebreid worden

Verduidelijken welke investeringen subsidieerbaar zijn en onder welke procedure

Projectdefinitie en -organisatie scherp stellen

Informeren over de volgende stappen (aanstelling architect, opmaak bouwprogramma …)

Toepasselijke regelgeving toelichten:

  - Erkenningsvoorwaarden

  - VIPA-sectorbesluiten

  - VIPA-criteria duurzaamheid algemeen duiden (vrije/verplichte criteria, verbouwingen …) en specifieke aandacht voor:

    - Deel I: Basisprincipes (Duurzaam ruimtegebruik, Duurzaam concept en Geïntegreerd proces)

    - Deel II: Site

    - Deel III: Gebouw/planet: criteria rond buitenruimte (OMG1 Biodiversiteit en OMG2 Impact op de omgeving)

# Nazorg

VIPA: feedback geven over zakelijk recht, waarborg en procedure als dat niet meteen duidelijk is op overleg

VIPA: duidelijke terugkoppeling i.v.m. subsidieerbaarheid, eventueel met voorlopige berekening

Voorziening: verslag vooroverleg aan VIPA bezorgen tegen volgend overleg