Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden Koning Albert II-laan 35 bus 34 1030 Brussel T 02 553 32 41 E vipa@vlaanderen.be www.departementwvg.be www.vipa.be

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vooroverleg 3

Planbespreking voorontwerp en VIPA-programma van eisen

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

# Aanwezig

Voorziening

Architect

VIPA

Studiebureau Technieken

# Beschikbaar

Voorontwerpplannen project (versie omgevingsaanvraag, bij voorkeur goedgekeurd door de Raad van Bestuur)

Stand van zaken omgevingsvergunning, advies brandweer en advies toegankelijkheid

In geval van afwijkingen: motivatie en eventueel eerder opgevraagde stavingsdocumenten

# Vooraf te bezorgen - 1 week vóór het geplande overleg

Voorontwerpplannen project (versie omgevingsaanvraag, bij voorkeur goedgekeurd door RvB)

Aanvinklijst VIPA-criteria duurzaamheid (op basis van definitieve conceptuele keuzes duurzaam bouwen)

VIPA-programma van eisen (eerste versie)

# Doel

  - Check of en hoe de plannen aangepast zijn aan eerdere planopmerkingen

  - Check programma van eisen en VIPA-criteria duurzaamheid: bouwtechnische opmerkingen

  - Korte bespreking voornaamste opmerkingen adviezen brandweer en advies toegankelijkheid

# Nazorg

VIPA: feedback over haalbaarheid van eventuele bouwtechnische afwijkingen/ alternatieven/ bijkomende vragen

Voorziening bezorgt VIPA voorafgaand aan de indiening van het dossier:

  - verslag vooroverleg (met minstens een duidelijke vermelding van de gemaakte afspraken wat betreft afwijkingen op de VIPA-duurzaamheidscriteria)

  - eventueel opgevraagde stavingsdocumenten duurzaamheid

Voorziening meldt VIPA voorafgaand aan de indiening van het dossier:

  - wijzigingen met ingrijpende impact op de plannen of op de besproken VIPA-criteria duurzaamheid

  - eventueel stopzetten van het dossier